Załącznik nr 5

Sprawozdanie z realizacji remontów i utrzymania dróg za 2008 r.

1. Remonty cząstkowe ulic w mieście i dróg gminnych pozamiejskich masą asfaltową i emulsją asfaltową oraz remonty nawierzchni chodników. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa DESO, 05-660 Warka, Dębnowola 51. Wyremontowano wszystkie nawierzchnie ulic w mieście oraz drogi gminne pozamiejskie. Wykonano nawierzchnię chodnika po jednej stronie ulicy Jana Pawła II. Naprawy interwencyjne są wykonywane do 28.02 2009r.
2. Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie gminy Grójec. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa DESO, 05-660 Warka, Dębnowola 51.Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 112.504,10 zł.
3. Odnowa oznakowania poziomego ulic w mieście – wykonał Zakład Robót Drogowo-Budowlanych RAWDRÓG s.c. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Wyzwolenia 10. Wykonano ok. 3.500 m2 linii segregacyjnych, przejść dla pieszych i innych elementów oznakowania w technologii cienkowarstwowej . Roboty zakończono i rozliczono do 15.05.2008 r.
4. Profilowanie dróg gminnych – całoroczne utrzymanie gruntowych dróg gminnych i poboczy wg. wykazu dróg do profilowania prowadzi firma DROGBIT-Grójec. I-szy etap wykonano do 30.04.2008 r. Umowa obejmowała również dwukrotne profilowanie dróg pozamiejskich i comiesięczne profilowanie ulic gruntowych w mieście. Wykonano konieczne naprawy urządzeń w pasie drogowym tj. przepusty, odwodnienie, ścinanie poboczy. itp. Odbioru robót dokonano w październiku 2008 r.
5. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o. o. Al. Niepodległości 22, 05 – 600 Grójec. Wykonano odnowę nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o łącznej powierzchni 14.683 m2. w miejscowościach: Gościeńczyce – 3.350 m2, Bikówek – 5.239 m2, oraz ulic Kozietulskiego - 830 m2, Środkowej – 1.109 m2, Sportowej i Jana Pawła II – 1.617 m2. ul. Lewiczyńskiej za obwodnicą – 2.538 m2. Łączna wartość robót drogowych wyniosła 619.700,94 zł. Roboty wykonano do 15.10.2008 r.
6. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowościach: Dębie (800 m.), Kobylin (415 m.), u.l. Lewiczyńska (485 m.), ul. Łąkowa (70 m), ul. Zielna (90m.) Umowę podpisano z firmą FARMACON S.c. Plac Dąbrowskiego 8 97-425 Zelów na kwotę 301.223,49 zł. Roboty zakończono 30.09.2008 r.
7. Utwardzono odcinki dróg gminnych o łącznej długości 4.700 m. żwirem w miejscowościach: Skurów, Słomczyn, Żyrówek, Lesznowola, oraz nieprzejezdne odcinki dróg gminnych żużlem w m. Wólka Turowska, Uleniec, Bikówek, Podole, Gościeńczyce, Głuchów, Janówek, Marianów, Mięsy.
8. Prowadzona jest konserwacja sygnalizacji świetlnej przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PODKOWA, Sp. jawna 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 3/7.
9. Prowadzona jest bieżąca konserwacja oznakowania pionowego ulic w mieście Prowadzi ROY Ireneusz Rejer, 05-600 GRÓJEC, ul. E. Orzeszkowej 15. Zakupiono z firmy Restal- Opole i zamontowano na terenie Gminy nowe znaki drogowe.
10. Wykonano 2 szt. wiat przystankowych i zamontowano przy drodze nr 50 w miejscowości Janówek. Roboty wykonała firma - Zakład Handlowo Usługowy KATANIA ul. J. Piłsudskiego 69 05-600 Grójec.
11. Zaprowadzono ewidencję dróg pozamiejskich w Gminie Grójec, oraz wprowadzono dane do programu komputerowego EDIOM.

Plan – 2.267.300 zł Wydatkowano 2.072.417,59 zł.

Koszty remontów i utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych gminy Grójec pokryło Starostwo Powiatowe w Grójcu dotacją w wysokości 132 000 zł.

Informację przygotowały Referaty:

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej,

Gospodarki Komunalnej